- 政府采购

- 询 比 文 件

- 采购工程名称：重庆市奥林匹克体育中心2022年零星基建维修项目

- 采购人：重庆市奥林匹克体育中心

- 2021年10月

- 目   录

第一篇  询比邀请书	- 4 -

一、询比内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、限额规定	- 4 -

四、供应商资格条件	- 4 -

五、询比有关说明	- 4 -

六、询比保证金	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

九、工程监督	- 5 -

第二篇 供应商须知	- 6 -

一、询比费用	- 6 -

二、询比文件	- 6 -

三、询比要求	- 6 -

四、成交供应商的确认和变更	- 7 -

五、成交通知	- 7 -

六、询问、质疑和投诉	- 7 -

七、签订合同	- 8 -

八、履约保证金	- 8 -

第三篇 比选方法及程序、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

一、比选方法及程序	- 10 -

二、评审标准	- 12 -

三、无效响应条款	- 13 -

四、采购终止	- 13 -

第四篇  询比项目技术需求	- 14 -

一、项目基本情况	- 14 -

二、项目要求	- 14 -

三、其他技术要求	- 15 -

四、现场踏勘	- 15 -

五、安全责任	- 15 -

第五篇  询比项目商务需求	- 16 -

一、项目施工及验收	- 16 -

二、项目考核	- 16 -

三、结算原则	- 20 -

四、质量要求及响应时间	- 21 -

五、质保售后服务	- 21 -

六、违约责任	- 22 -

七、付款方式	- 22 -

八、知识产权	- 23 -

九、其他商务要求	- 23 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 24 -

一、合同主要条款	- 24 -

二、政府采购合同（格式）	- 26 -

第七篇  响应文件编制要求	- 28 -

一、经济部分	- 28 -

二、技术部分	- 28 -

三、商务部分	- 28 -

四、资格条件及其他	- 28 -

## 第一篇  询比邀请书

- 重庆市奥林匹克体育中心2022年零星基建维修项目进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参与询比。

## 一、询比内容

| 工程名称 | 最高限价 （元） | 询比保证金 （元） | 履约保证金 （元） | 成交供应商数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市奥林匹克体育中心2022年零星基建维修项目 | 990000 | 无 | 99000 | 1 | 本项目不接受联合体询比 |

## 二、资金来源

单位自筹

## 三、限额规定

本项目年服务总费用不得超过人民币99万元整（含实施该项目所有费用），且单项零星基建维修服务项目金额不得超过人民币5万元整，最终结算金额按实际零星基建项目审计据实结算。

## 四、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该工程特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（提供企业资质证书复印件）；

2、供应商须具备并提供有效的安全生产许可证（提供复印件）。

## 五、询比有关说明

（一）凡有意参加询比的供应商，请自行在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn/）下载本项目公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（二）询比文件公告期限：2021年10月15日至10月19日

（三）响应文件递交时间：2021年10月20日9:20截止（北京时间）

（四）响应文件递交地点：重庆市奥林匹克体育中心圆桌会议室

（五）评审时间：2021年10月20日9:20（北京时间）

（六）评审地点：同响应文件递交地点

## 六、询比保证金

无

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询比的，只能按照一家供应商计算。询比时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（四）同一合同项下的货物，制造商参与询比的，不得再委托代理商参与询比，否则均为无效响应。

（五）本项目补遗文件（如有）一律在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

采购人：重庆市奥林匹克体育中心

联系人：于老师    电  话：023-68968835

## 九、工程监督

市体育局系统基建维修和政府采购工程业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购工程纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购工程业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购工程纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

## 第二篇 供应商须知

## 一、询比费用

参与询比的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询比文件

（一）询比文件由询比邀请书，供应商须知，询比程序及成交标准、无效响应和采购终止，询比项目技术需求，询比项目商务需求，合同主要条款和格式合同，响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

（三）询比文件的解释

供应商如对询比文件有疑问，必须以书面形式在上传响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比文件。一经进入询比程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为询比文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对询比文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、询比要求

（一）响应文件

供应商应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件上传扫描及递交应编制完整的页码、目录，同时递交资料原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写、装订并扫描，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体：本项目不接受联合体竞标。

3、询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；正本封面及每页加盖供应商公章，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（三）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明工程名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

- 如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

- 邮寄、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

法定代表人或授权委托人应随身携带本人身份证原件。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在汇总评标报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝与采购人签订合同的、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会把相关情况报财政部门，财政部门将根据《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定对供应商进行处罚。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在重庆市体育局官方网站（http://tyj.cq.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）成交结果生效后，采购人将以书面形式发出公告。一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问和采购人答复都可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

（1）供应商对采购文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日内向采购人提出。

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起三个工作日内向采购人提出。

（3）供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日内向采购人提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

（5）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

3、其他

（1）供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2、供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询比文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询比文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询比文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照询比文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询比以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询比确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 八、履约保证金

（一）成交供应商在签订合同前须向采购人缴纳¥99000元（大写：人民币玖万玖仟元整）作为履约保证金，合同服务期结束且各项服务验收合格，无考核扣分扣款、违约责任、无质量问题后，三十个工作日采购人无息退还履约保证金；如有考核扣分扣款，则按照考核制度扣除相应履约保证金，剩余金额三十个工作日采购人无息退还履约保证金。

（二）支付账号：

单位名称：重庆市奥林匹克体育中心

开户行：工商银行重庆科园支行

银行账号：31000 2600 9024 9088 93

- 支付方式：对公转账

## 第三篇 比选方法及程序、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、比选方法及程序

（一）比选方法定义

本工程采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为经济报价、投标人实力、项目方案及应急措施等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）比选程序

比选按文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。以随机的形式确定比选顺序，由本工程依法组建的比选小组分别与各供应商进行比选。比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）；组织机构代码证复印件。 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供2021年4月至9月社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 格式自理 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 |  | 1、供应商具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质（提供企业资质证书复印件）。 |
|  |  |  | 2、供应商须具备并提供有效的安全生产许可证（提供复印件）。 |

2、符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明有效，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 询比方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、所有响应文件内容必须是打印文档扫描件（签字内容除外）、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件规定的所有内容作出响应。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足响应文件规定。 |

3.澄清有关问题。对比选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审委员会各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评审委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.推荐入围候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本分包（工程）成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若综合得分相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分无响应的供应商，将失去成为成交候选人的资格。

6、比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

7、在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

8、在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

9、供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济报价 |  | 30分 | 经评审后符合投标文件要求的报价为有效报价，按照以下方法进行评分： 以单项零星基建维修项目结算总价下浮比例为评审依据，最终下浮比例不得低于15%。（其中安全文明施工费、税金、规费不得下浮） 下浮比例在1%-5%（含）得10分，5%-10%（含）得20分，10%-15%（含）得30分，未体现或下浮比例超过15%得0分。 | 提供询比报价函 |
| 2 | 投标人实力 （50%） | 常驻人员和资质 | 10分 | 派遣至少一名常驻项目经理。每增加一名常驻我中心的建筑相关的工作人员得2分，累计加分，最高不超过10分。 | - 增加人员须提供以下证明材料： - 1、附资格或职称证书：如是项目经理须提供市政专业二级建造师注册证书复印件；如是技术负责人须提供市政专业中级或以上职称证书复印件；其他主要管理人员提供岗位证书复印件。 - 2、提供2021年4月至9月社会保险缴纳证明材料。 |
|  |  | 机具 配置 | 30分 | 供应商为本项目投入使用相关机具配置，提供以下得相应分数： *叉车一辆（5分） *升降车一辆（5分） *管道疏通清洗吸污车一辆（5分） *手动电葫芦一个（5分） *潜水泵一个（5分） *钻孔机一个（5分） | 配置须提供相关证明材料： - 1、自有提供购买发票、购销合同复印件； - 2、租赁提供符合本项目服务有效租赁期合同复印件）。 |
|  |  | 代表 业绩 | 10分 | 投标供应商须提供2017-2021年中任意一个年度内的类似相关业务及规模项目合同一份。每增加一份合同得2分，累计加分，最高得10分。 | 提供合同复印件 |
| 3 | 项目方案及应急措施 （20%） | 服务 方案 | 10分 | 针对采购人编制全面、专业的项目服务方案（包含但不仅限于职业经验、服务能力、质量控制、风险控制和工作效率等）。 非常好10分，好8分，一般5分，较差2分，未体现0分。 | 提供服务方案 |
|  |  | 安全文明施工及应急抢险 | 10分 | 根据实际情况制定安全文明施工措施，结合实际全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高；编制应急抢险预案，体现合理性、有效性及可实施性，确保施工安全。 非常好10分，好8分，一般5分，较差2分，未体现0分。 | 提供安全文明施工措施及应急抢险预案 |

## 三、无效响应条款

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章、密封；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购工程提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购工程的其他采购活动；

（七）供应商的服务期及比选有效期不满足询比文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）联合体参与比选的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的和询比文件约定的其他情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）符合专业条件的供应商或者对询比文件作实质响应的供应商不足三家的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第四篇  询比项目技术需求

## 一、项目基本情况

（一）项目地点：重庆市奥林匹克体育中心

(二) 项目概况：采购人指定范围内所有零星基建项目

## 二、项目要求

（一）按照每次具体施工项目提供设计施工图（如有）、工程量清单报价及施工方案，设计施工图与工程量清单不一致时以工程量清单为准。

（二）达到设计要求及国家有关施工验收规范的标准，并验收合格。

（三）成交供应商采用不合格或不允许使用的材料，采购人有权要求成交供应商限期整改，并同时按照违约责任进行处罚。

（四）成交供应商严格按照设计施工图（如有）和施工方案进行施工，采购人在施工现场巡查中发现不按图及方案施工，采购人有权要求立即停工，并要求限期提交整改方案，同时按照违约责任进行处罚。

（五）零星基建维修项目进入隐蔽施工阶段，成交供应商须提前48小时通知采购人进行检查，如未经采购人检查验收，采购人有权拒绝相关的工程签证。

（六）其他

1、在项目实施期间所有安全责任概由成交供应商全权负责，签署《安全施工责任书》，对成交供应商的人员承担服务中的所有安全保障责任，缴纳相关的安全意外保险。

2、成交供应商每次实施零星基建项目前，应先到现场踏勘以充分了解各个工地位置、道路、储存空间、装卸限制等任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

3、成交供应商对每次具体施工的项目提供工程量清单报价时，应结合当地市场价格，充分考虑本项目的施工条件、踏勘现场的实际情况及本项目的一切潜在风险，依据本企业自身实力、技术及管理水平等提供报价。

4、成交供应商在每次零星基建维修报价时注意事项：成交供应商根据实际现场工程量编制清单报价，当施工量与工程量清单报价不符时，采购人不另行计算其费用，超出部分由成交供应商自行负责；如遇紧急项目需要增加工程量的，必须征得采购人同意后再实施。各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

5、本项目在实施过程中，采购人有权对每次实施的零星基建增减该项目的量、项等相关内容，成交供应商应配合采购人完成相关工作，并不得因此要求采购人在比选文件规定以外的计价原则另行计价，各供应商须充分考虑由此产生的风险及费用。

6、成交供应商应充分考虑人、材、机停（窝）工、人工及物价上涨、工期延长等原因发生的相关费用并纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行支付其他费用或调整成交价。

7、因成交供应商原因，造成工期延误的，每延误一个日历日则向采购人支付违约金2000元，以此类推，供应商在比选时充分考虑此因素。逾期超过15个日历日的，采购人有权单方面解除合同。
    8、施工中的废料废渣（如：泥浆、淤泥、渣子等），不得污染环境，不得堆放在中心范围内，其措施费用由成交供应商纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行计算其费用，若由此造成的赔偿由成交供应商自行负责。

9、施工时成交供应商须负责保护施工现场地上及地下各种管线、管网和施工现场周边建筑物，若成交供应商对各种管线、管网和施工现场周边的建筑物造成损坏或破坏的，由成交供应商承担一切经济责任和法律责任，采购人不承担任何的经济责任和法律责任。

10、成交供应商在施工时应采取措施保护过往行人安全，在施工地段设置标识和警示语，进场后的材料不得乱堆乱放。由此造成的一切后果由成交供应商自行承担。

11、采购人提供项目部场地区域一块，成交供应商可自行搭建项目部办公用房、施工人员用房、洗水台等配套设施，采购人不提供成交供应商派驻管理及施工人员的食宿、交通等一切费用，合同服务期间产生的所有费用由成交供应商自行解决。

12、成交供应商在施工期间做好场地保护、安全文明施工、清洁卫生并对破坏的场地及设施设备进行恢复，其费用由成交供应商纳入每次零星基建项目报价中，采购人不另行计算其费用，由此造成的费用由成交供应商自行负责。

13、如采购人在成交供应商施工期间收到第三方投诉的，成交供应商必须立即停止施工并进行整改，整改结果由采购人确认合格后恢复施工。

## 三、其他技术要求

（一）供应商须提供本项目全面、专业的服务方案。

（二）项目主要管理人员名单（必须派遣至少一名常驻项目经理，负责与采购人对接项目相关事宜）未经采购人同意，主要管理人员不能变更。

1、现场项目经理须与响应文件中提供的项目经理为同一人，若施工时，成交供应商项目经理与响应文件明确的人员不一致，一经发现则视为违约，按照违约条款执行。

2、供应商须提供从2021年4月至9月为所有工程班子成员(包括拟任本项目的项目经理、技术负责人、其他主要管理人员等)缴纳社会保险证明复印件。

3、项目经理提供市政专业二级建造师注册证书复印件，技术负责人提供市政专业中级或以上职称证书复印件，其他主要管理人员提供岗位证书复印件，原件附带备查。

## 四、现场踏勘

本项目采购人组织集中踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各供应商在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责。放弃踏勘的，事后不得提出异议。无论供应商是否踏勘过现场，均表示对现场情况及比选内容表示认可。

踏勘时间：2021年10月18日9：30（北京时间）

集合地点：重庆市九龙坡区袁家岗奥体中心1号门贵宾厅

## 五、安全责任

实施该项目期间所有安全责任概由成交供应商全权负责。

## 第五篇  询比项目商务需求

## 一、项目施工及验收

（一）项目工期：自合同签订之日起为期一年。

以上项目服务时间如与采购人赛事活动排期时间相冲突，以采购人时间调整为准。（如有变动会根据采购人要求适当调整，在签订合同阶段进行明确）

（二）施工要求：

- 1、成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2、施工过程应遵照现行国家及地方有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。

3、零星基建维修项目所需材料由成交供应商负责采购供应，成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准，同时须提供三家及以上的品牌供采购人进行选择，材料入场时须提供样品及产品合格证书、检测报告等，经采购人确认后方可入场。

4、施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及现行建筑工程施工质量验收规范和质量检验评定标准，达到（一次性验收）合格标准。

5、供应商提供的货物未达到询比采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、暂停施工：由于采购人举行赛事、商业演出等活动而需供应商暂停施工的，由采购人提前3天书面通知供应商，供应商须按采购人要求暂停施工，暂停施工的工期顺延，不进行费用赔偿。

（三）验收方式：单项零星基建维修项目完工后按工程清单内容验收。验收合格后双方认可签字，验收的相关费用由成交供应商负责。

## 二、项目考核

该项目采取日常考核、季度绩效考核双重制度。

- 日常考核：考核为扣款制，不设扣款上限值，由零星基建维修项目负责人不定时对乙方日常服务质量、服务时效、工程监管等内容进行日常考核，按照扣款金额合计扣除相应履约保证金。

- 考核内容及处罚标准详见下。

日常考核表

| 考核 内容 | 考核内容 | 处罚标准 | 处罚意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进度管理 | 1.乙方在接到甲方日常零星基建维修项目任务通知起，超过3小时未到现场进行维修项目勘察的。 | 200元/次 |  |  |
|  | 2.乙方在接到甲方紧急抢险任务通知起，超过1小时未到现场进行抢修项目勘察的。 | 500元/次 |  |  |
|  | 3.乙方勘察日常零星基建维修项目3天内、紧急抢险项目1天内未提出项目初步报价表的。 | 50元/次 |  |  |
|  | 4.乙方在接到甲方同意施工后1天内未组织施工人员进场施工，或未提前通知甲方进场施工时间，擅自组织施工人员进场施工的。 | 200元/次 |  |  |
|  | 5.施工时间超过维修申请表上预计竣工时间3-5天的。 | 300元/次 |  |  |
|  | 6.项目完成施工，乙方未能及时向甲方提出工程验收，或验收时未提交相关验收资料及签字单。 | 50元/次 |  |  |
|  | 7.每月底双方进行一次零星基建维修项目派工申请单核对，因供应商原因未进行核对的。 | 300元/次 |  |  |
|  | 8.每季度双方进行一次零星基建维修项目的结算工作，因供应商原因未能在规定的时间提交审计资料的。 | 300元/次 |  |  |
| 项目日常管理 | 1.甲方不定时抽查，乙方未按照疫情防控规定做好疫情防控工作：检查健康码（绿码）、行程码（绿码）、每日上岗前体温测量。 | 50元/次 |  |  |
|  | 2.乙方施工现场人员，未佩戴安全帽或高空施工作业未系安全绳。 | 50元/次 |  |  |
|  | 3.乙方在室内、外施工作业时，未全程进行封闭施工以及未张贴施工警示标牌和施工告知书。 | 50元/次 |  |  |
|  | 4.乙方施工时间未穿统一工作服和佩带施工人员工作证。 | 50元/次 |  |  |
|  | 5.乙方施工完成后，未及时清理施工废料废渣，造成堆积的。 | 50元/次 |  |  |
|  | 6.乙方在施工期间，施工人员发生一起偷盗行为。 | 500元/次 |  |  |
| 项目服务管理 | 1.乙方在施工期间，甲方在巡查时发现存在安全隐患不及时处理的。 | 300元/次 |  |  |
|  | 2.乙方在施工期间，因施工原因引起第三方投诉，或引起负面反应、影响施工进度的。 | 100元/次 |  |  |
|  | 3. 施工期间施工人员态度恶劣，拒不服从甲方管理的。 | 200元/次 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

零星基建维修项目负责人（签字）:                 施工单位（签字）：

日  期：    年    月    日

2、季度绩效考核：考核为扣分制，由中心领导、办公室领导、零星基建维修项目负责人每季度分别对乙方服务进行考核打分，考核按100分值进行评分（总分100，考核最高得分100，最低得分0），扣分实行累计扣分总和计算：

（1）考核得分在90及以上的，当季考核为合格；

（2）考核得分在90以下的，当季考核为不合格；

（3）如出现连续两季度低于90分或因操作不规范出现重大安全事故，采购人有权立即解除合同。

（4）考核内容及扣分标准详见下。

季度绩效考核表

| 考核 内容 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目进度管理 | 1.乙方在接到甲方日常零星基建维修项目任务通知起，超过3小时未到现场进行维修项目勘察的。 | 每次扣1分 |  |
|  | 2.乙方在接到甲方紧急抢险任务通知起，超过1小时未到现场进行抢修项目勘察的。 | 每次扣1分 |  |
|  | 3.乙方勘察日常零星基建维修项目3天内、紧急抢险项目1天内未提出项目初步报价表的。 | 每次扣1分 |  |
|  | 4.乙方接到甲方派工单后3天内未提出维修申请表、施工方案的。 | 每次扣1分 |  |
|  | 5.乙方在接到甲方同意施工后1天内未组织施工人员进场施工，或未提前通知甲方进场施工时间，擅自组织施工人员进场施工的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 6.未经甲方确认，乙方进场前未提供材料样品及相关合格证书、检测报告等资料的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 7.施工时间超过维修申请表上预计竣工时间3-5天的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 8.项目完成施工，乙方未能及时向甲方提出工程验收，或验收时未提交相关验收资料及签字单。 | 每次扣2分 |  |
|  | 9.每月底双方进行一次零星基建维修项目派工申请单核对，因供应商原因未进行核对的。 | 每次扣2分 |  |
|  | 10.每季度双方进行一次零星基建维修项目的结算工作，因供应商原因未能在规定的时间提交审计资料的。 | 每次扣2分 |  |
| 项目日常管理 | 1.乙方未按照疫情防控规定做好疫情防控工作：检查健康码（绿码）、行程码（绿码）、每日上岗前体温测量。 | 甲方不定时抽查，健康码、行程码不合格，或未做好体温测量的，每次扣2分。 |  |
|  | 2.乙方施工现场人员，未佩戴安全帽或高空施工作业未系安全绳。 | 每次扣3分 |  |
|  | 3.乙方在室内、外施工作业时，未全程进行封闭施工以及未张贴施工警示标牌和施工告知书。 | 每次扣1分 |  |
|  | 4.乙方施工时间未穿统一工作服和佩带施工人员工作证。 | 每次扣2分 |  |
|  | 5.乙方在施工期间，施工人员发生一起偷盗行为。 | 每次扣10分 |  |
| 项目服务管理 | 1.未经甲方同意，乙方擅自增加工程量、项，或进行项目设计变更等增加项目费用的。 | 每次扣20分，按照违约责任相关条款处理。 |  |
|  | 2.乙方在施工期间，甲方在巡查时发现存在安全隐患不及时处理的，或出现安全问题、重大安全事故的。 | 1.存在安全隐患不及时处理的，每次扣5分； 2.出现安全问题的，每次扣10分； 3.出现重大安全事故的，每次扣20分，按照违约责任相关条款处理。 |  |
|  | 3.乙方在施工期间，因施工原因引起第三方投诉，或引起负面反应、影响施工进度的。 | 每次扣5分 |  |
|  | 4. 施工期间施工人员态度恶劣，拒不服从甲方管理的。 | 每次扣5分 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 最终 得分 |  |  |  |

中心领导（签字）：

办公室领导（签字）：                零星基建维修项目负责人（签字）:

施工单位（签字）：

日  期：    年     月     日

## 三、结算原则

采购人委托第三方审计单位每季度进行项目结算审核，季度最终实得款项根据结算审定金额及违约结果支付相应费用。

结算总价=分部分项工程量清单结算价（第三方审计审核组价*实际完成工程量）+措施费（除安全文明施工费）+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。

1、日常零星基建维修项目：以第三方审计审核组价为结算依据，乘以现场实际收方记录的工程量，各工程子项的结算金额累计相加，即得到结算金额。

审计组价原则：

（1）计价规范及定额依据:《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018），《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及配套文件。

（2）材料费按施工期间近期《重庆工程造价信息》价格执行，造价信息上没有的材料，按业主核定价格执行。

（3）人工费按施工期间近期《重庆工程造价信息》执行。

（4）措施费：按规定费率结算。

（5）安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文、渝建发〔2016〕35号文、渝建[2018]195号文和渝建[2019]143号文规定按实办理结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（6）规费：按规定费率结算。

（7）税金：根据《关于调整增值税税率的通知》财税（2018）32号文结合《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）按实调整。

（8）其他费用：按规定费率结算。

2、紧急抢险项目：双方踏勘现场后，按照申请项目一口价进行结算。

3、工程结算中相关内容应按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求执行。

4、在结算审计阶段，供应商须认真检查核实结算资料报送内容的真实性，对不该计或多计的内容不得送审。根据《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）规定，计算基数为竣工结算审定金额（含合同内及变更增减内容）。结算审核的审减效益费按3%计取，最终审核确认的结算审减额在10％（含）以内时，审核机构收取的基本审核费和审减效益费由采购人承担；如最终审核确认的结算审减额在10％-20%（含），则由供应商承担审核机构收取的基本审核费和审减额超出10％以上部分的审减效益费，采购人在支付供应商的工程结算款时予以扣回；如最终审核确认的结算审减额在20％以上，供应商不仅要承担审核机构收取的基本审核费和审减额超出10%以上部分的审减效益费，同时，采购人还将扣除供应商20%的履约保证金作为违约金。

5、该工程项目结算总费用经审计审核，最终结算金额不得超过招标限价，超出部分由乙方自行承担。

6、供应商根据项目完成所有比选内容，包括完成比选范围内明示或暗示的工程的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金、政策性文件规定的所有费用。供应商不得因价格偏低等因素而要求增加工程内容、提高相关费用等事项。

## 四、质量要求及响应时间

（一）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（二）响应时间：成交供应商在接到采购人提出项目维修通知后立即作出响应，日常零星基建项目维修3小时内到达现场、24小时内完成问题处理；紧急抢险事故1小时内到达现场、12小时内完成问题处理。

## 五、质保售后服务

（一）工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求：屋面防水工程、有防水项目要求的防渗漏为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和改造工程为2年，缺陷责任期为2年。

（二）质保期限：项目质保期为一年，从合同到期日第二天起计。质保金额：¥30000元（大写：人民币叁万元整）。

（三）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（四）保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，要求成交供应商接到维修通知后，3小时内必须到达现场免费处理，否则，采购人将委托他人维修，由此产生的费用从质保金中扣除。

（五）保修期内，若出现施工质量问题，经采购人催告后，成交供应商若不能妥善处理的，采购人有权扣留质保金或延长保修期。

## 六、违约责任

（一）成交供应商现场项目经理须与响应文件中提供的项目经理为同一人，若施工时，成交供应商项目经理与响应文件明确的人员不一致，一经发现则视为违约，成交供应商应当支付采购人违约金2000元，并于24小时内派遣响应文件中约定的人员进行服务。

（二）成交供应商有下列行为之一的视为违约，第一次发生时，成交供应商支付违约金2000元，并按照采购人要求做出调整；第二次发生时，成交供应商支付违约金5000元，并继续调整；第三次发生时，视情况而定，采购人有权提前单方面解除合同，成交供应商支付违约金10000元，并自行承担由此带来的所有违约责任及后果：

1、拒不按照采购人要求调整或更换项目施工服务人员的；

2、在合同规定响应时间内未响应采购人要求的。

（三）未经采购人同意，成交供应商不得擅自增加工程量、项，或进行项目设计变更等增加项目费用。任何因成交供应商原因造成的工程量、项增加，或设计变更的，采购人按照考核制度扣除相应考核分，成交供应商自行承担增加的全部费用和由此带来的所有违约责任及后果。

（四）成交供应商未按照采购人设计要求进行工程施工的，采购人有权要求成交供应商进行整改重做；若整改仍然不到位，成交供应商支付违约金5000元，并继续整改；若再次整改仍达不到验收标准的，采购人有权另行委托第三方机构进行整改，成交供应商除免收当次服务费外，还须支付违约金10000元，并承担采购人另行委托整改所产生的一切费用：

（五）成交供应商在施工期间应当监督现场安全秩序，保障施工稳步进行，若出现重大安全事故，给采购人造成影响和损失的，采购人按照考核制度扣除相应考核分，成交供应商还应支付违约金50000元，并赔偿因此给采购人造成的经济损失；

（六）成交供应商在收到项目成交通知书或签订合同后要求取消或提出无法完成服务的，则视为违约，采购人有权提前单方面解除合同，成交供应商应支付50000元作为违约金不予退还，并赔偿因此给采购人造成的经济损失。

（七）成交供应商采用不合格或不允许使用的材料，采购人有权要求成交供应商限期整改，并同时采取对单项零星基建维修项目审定金额的10%进行处罚，所产生的后果由成交供应商人承担全部责任。

（八）成交供应商严格按照设计施工图和施工方案进行施工，采购人在施工现场巡查中发现不按图及方案施工，采购人有权要求立即停工，并要求限期提交整改方案，并对成交供应商采取对单项零星基建维修项目审定金额的10%进行处罚，工期延误时间由成交供应商自行承担。

## 七、付款方式

本项目按季度结算。

- 第一至三季度：

（1）第一季度成交供应商支付项目质保金¥30000元，质保期一年满后无违约行为、无质量问题，三十个工作日采购人无息退还；

- （2）各项竣工验收合格，经第三方审计，并出具审计报告后三十个工作日，采购人支付至结算审定金额的100%。（如有违约扣款，则按照违约制度支付相应实得款项）。

2、第四季度：

各项竣工验收合格，经第三方审计，并出具审计报告后三十个工作日，采购人支付至结算审定金额的100%。（如有违约扣款，则按照违约制度支付相应实得款项）。

## 八、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 九、其他商务要求

（一）代表业绩：投标供应商须提供2017-2021年中任意一个年度内的类似相关业务及规模项目合同一份（提供合同复印件）。

（二）职业道德：投标供应商参与本项目询比时，须提供无商业贿赂等不正当行为获取项目等违反职业道德的情况的职业道德承诺函（提供承诺函原件，格式自定）。

（三）安全文明施工及应急抢险：投标供应商根据实际情况制定安全文明施工措施，结合实际全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高；编制应急抢险预案，体现合理性、有效性及可实施性，确保施工安全（提供安全生产措施及应急抢险预案）。

（四）关于转、分包：成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程转、分包给第三方，如成交供应商将本工程转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，并扣除履约保证金作为违约金，由此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任（提供不得转、分包承诺函原件，格式自定）。

（五）供应商必须在响应文件中对比选所有条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选其他条款的要求。

（六）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照询比邀请书和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同金额。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价均为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按询比文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法执行：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第五篇询比项目商务需求”中关于售后服务的要求执行。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账。

（3）付款方法：同本项目“第五篇询比项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

按本项目“第五篇询比项目商务需求”中关于验收方式的要求执行。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，写明验收意见并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.履约保证金

按按本项目“第二篇供应商须知”中关于履约保证金的要求执行。

9、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

10、知识产权

需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

11、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）供需双方由于本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可提交重庆仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

12、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

13、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

(注：成交后采购人和成交供应商应按本项目询比邀请书、成交供应商的响应文件及本篇合同主要条款及格式，在规定时间内签订供货合同，所签订的合同不得对响应文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。)

重庆市政府采购合同

（工程号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 工程名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、质保及售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

## 一、经济部分

（一）询比报价函

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他响应文件（如施工方案、管理人员名单及资质证明材料等）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

（三）其他响应文件（如代表业绩、职业道德承诺函、安全生产措施及应急抢险预案、不得转、分包承诺函等）

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）特定资格条件证明材料

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）上一年度财务状况报告（表）或基本开户银行出具的资信证明复印件；本年度新成立或成立不满一年的供应商无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（七）书面声明（格式）

（八）2021年4月至9月社会保险缴纳证明材料

（九）其他与项目有关的资料

注意事项：供应商递交的响应文件必须档案袋密封，封面应标明参与投标项目名称、供应商名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章。（不按规定制作或密封，为无效响应文件）

一、经济部分

（一）询比报价函

询比报价函（格式）

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比文件中的一切要求，提供本项目服务。我方承诺：单项零星基建维修项目结算总价下浮比例为：        %（其中安全文明施工费、税金、规费不得下浮）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购工程提供整体设计、规范编制或者工程管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

- 技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照“第四篇  询比项目技术需求”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。

2. 本表“响应情况”栏应针对所投产品的性能、质量等作实质性参数描述，表中未作实质性参数描述的，视为无效响应。

3.供应商应按询比邀请书的要求（如有）提供相关技术支撑材料。（格式自定）

4. 供应商在“差异说明”项填写为“正偏离”的，必须提供相关技术支撑材料予以证明，否则不予认可。

5.本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

（二）其他响应文件（格式自定）如施工方案、管理人员名单及资质证明材料等

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询比文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 询比项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照“第五篇 询比项目商务需求”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。

3.本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

（三）其他响应文件（格式自定）如代表业绩、职业道德承诺函、安全生产措施及应急抢险预案、不得转、分包承诺函

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）特定资格条件证明材料

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（四）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）上一年度财务状况报告（表）或基本开户银行出具的资信证明复印件；本年度新成立或成立不满一年的供应商无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（七）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本工程采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购人的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本工程采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果。（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

（供应商公章）

年   月   日

（八）2021年4月至9月社会保险缴纳证明材料

（九）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）